GUTLEBER & ASOC.

BRIEF TÉCNICO — SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

Para Claude Code · Desarrollo completo del sistema propio

Posadas, Misiones · 2026

1. Contexto del proyecto

Gutleber & Asoc. es una firma inmobiliaria boutique con base en Posadas, Misiones, Argentina. Fundada por Cintia Gutleber (corredora matriculada) y su socio. El sistema a desarrollar es la plataforma interna de administración y CRM de la firma.

El sistema debe ser propio, con marca Gutleber, deployable en VPS, extensible a futuro para integrar domótica y otros servicios. No es un software de terceros — es infraestructura propia.

Objetivo del sistema

- Centralizar toda la información de propiedades, propietarios, inquilinos y contactos

- Registrar y controlar pagos mensuales con índices ICL/IPC/UVA

- Generar alertas automáticas de vencimientos y actualizaciones

- Recibir contactos de cualquier canal (WhatsApp, Instagram, presencial) en una sola bandeja

- Generar rendiciones mensuales para propietarios

- Servir como base para el portal del propietario (fase 2)

- Exponer una API para integraciones futuras (domótica, automatizaciones n8n)

2. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | SPA moderna, rápida, componentes reutilizables |
| Estilos | Tailwind CSS | Utilitario, consistente con el diseño del sistema |
| Backend | Node.js + Express | Liviano, rápido de desarrollar, ecosistema amplio |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional, robusto, soporta relaciones complejas |
| ORM | Prisma | Migraciones automáticas, tipado, developer experience |
| Autenticación | JWT + bcrypt | Sesiones seguras, sin dependencia externa |
| API | REST JSON | Simple, documentable, fácil de consumir desde n8n |
| Servidor | Ubuntu 22 VPS | DigitalOcean / Vultr / similar |
| Proceso | PM2 | Gestión de procesos Node en producción |
| Proxy | Nginx | Reverse proxy, SSL termination |
| SSL | Let's Encrypt | HTTPS gratuito y automático |
| Dominio | gutleber.com.ar | A configurar por el cliente |

3. Arquitectura de datos

El modelo de datos tiene 6 entidades principales. Las relaciones son explícitas — una propiedad puede existir sin inquilino, y una persona puede tener múltiples roles.

Entidades y campos

3.1 Propiedades

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Identificador único |
| direccion | VARCHAR(255) | Dirección completa |
| zona | VARCHAR(100) | Barrio o zona |
| tipo_inmueble | ENUM | Casa / Departamento / Local / Terreno / Lote / Campo / Otro |
| m2 | DECIMAL | Superficie en metros cuadrados |
| dormitorios | INTEGER | Cantidad de dormitorios |
| banos | INTEGER | Cantidad de baños |
| estados | JSONB | Array: alquiler / venta / desarrollo / administrada / vacante |
| alquiler_mensual | DECIMAL | Valor de alquiler en pesos |
| precio_venta_usd | DECIMAL | Precio de venta en dólares |
| indice_actualizacion | ENUM | ICL / IPC / UVA / Pactado / — |
| frecuencia_actualizacion | ENUM | Trimestral / Cuatrimestral / Semestral / Anual |
| fecha_inicio_contrato | DATE | Fecha de inicio del contrato vigente |
| fecha_vencimiento_contrato | DATE | Fecha de vencimiento del contrato |
| fecha_proxima_actualizacion | DATE | Próxima actualización por índice |
| comision_venta_pct | DECIMAL | Porcentaje de comisión sobre la venta |
| observaciones | TEXT | Notas internas |
| created_at | TIMESTAMP | Fecha de creación del registro |
| updated_at | TIMESTAMP | Última actualización |

3.2 Personas

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Identificador único |
| nombre_completo | VARCHAR(255) | Nombre completo |
| rol_principal | ENUM | Propietario / Inquilino / Comprador potencial / Inversor / Lead / Otro |
| whatsapp | VARCHAR(50) | Número de WhatsApp |
| email | VARCHAR(255) | Correo electrónico |
| dni | VARCHAR(20) | Documento nacional de identidad |
| ocupacion | VARCHAR(150) | Ocupación o empresa |
| observaciones | TEXT | Notas, historial, preferencias |
| created_at | TIMESTAMP | Fecha de creación |

3.3 Vínculos (relación Propiedad ↔ Persona)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Identificador único |
| propiedad_id | UUID FK | Referencia a Propiedades |
| persona_id | UUID FK | Referencia a Personas |
| rol | ENUM | Propietario de / Inquilino de / Interesado en comprar / Interesado en alquilar / Garante de / Co-propietario de |
| activo | BOOLEAN | Si el vínculo está vigente |
| observaciones | VARCHAR(500) | Notas del vínculo |
| created_at | TIMESTAMP | Fecha de creación |

3.4 Pagos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Identificador único |
| propiedad_id | UUID FK | Referencia a Propiedades |
| periodo | VARCHAR(7) | Formato YYYY-MM (ej: 2026-05) |
| monto | DECIMAL | Monto cobrado en pesos |
| fecha_pago | DATE | Fecha efectiva del pago |
| estado | ENUM | Al día / Con atraso / Pago parcial |
| indice_aplicado_pct | DECIMAL | Porcentaje de índice aplicado en este período |
| observaciones | TEXT | Notas del pago |
| created_at | TIMESTAMP | Fecha de registro |

3.5 Bandeja de contactos (Inbox)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(255) | Nombre del contacto entrante |
| canal | ENUM | whatsapp / instagram / presencial / referido / otro |
| whatsapp | VARCHAR(50) | Contacto de WhatsApp |
| propiedad_id | UUID FK nullable | Propiedad de interés si aplica |
| tipo_consulta | ENUM | Alquiler / Compra / Tasación / Terreno / Administración / Otro |
| estado | ENUM | Nuevo / En seguimiento / Reunión agendada / Propuesta enviada / Convertido / Descartado |
| mensaje | TEXT | Resumen de la consulta |
| leido | BOOLEAN | Si fue revisado |
| fecha | TIMESTAMP | Fecha y hora del contacto |

3.6 Media

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Identificador único |
| propiedad_id | UUID FK | Referencia a Propiedades |
| tipo | ENUM | Foto / Video recorrido / Plano / Documento |
| url | TEXT | URL del archivo en Google Drive o YouTube/Vimeo |
| descripcion | VARCHAR(255) | Descripción del archivo |
| created_at | TIMESTAMP | Fecha de carga |

4. API REST — Endpoints requeridos

Todos los endpoints requieren autenticación JWT excepto /auth/login. Respuestas en JSON. Errores con código HTTP apropiado y mensaje descriptivo.

4.1 Autenticación

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Login con email + password, devuelve JWT |
| POST | /api/auth/logout | Invalida el token |
| GET | /api/auth/me | Devuelve el usuario autenticado |

4.2 Propiedades

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/propiedades | Lista todas las propiedades con filtros opcionales |
| POST | /api/propiedades | Crea una nueva propiedad |
| GET | /api/propiedades/:id | Obtiene una propiedad con vínculos y media |
| PUT | /api/propiedades/:id | Actualiza una propiedad |
| DELETE | /api/propiedades/:id | Elimina una propiedad |
| GET | /api/propiedades/:id/pagos | Historial de pagos de una propiedad |
| GET | /api/propiedades/:id/media | Media de una propiedad |
| GET | /api/propiedades/alertas | Propiedades con vencimientos o actualizaciones próximas |

4.3 Personas

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/personas | Lista todas las personas con filtros |
| POST | /api/personas | Crea una nueva persona |
| GET | /api/personas/:id | Obtiene persona con sus vínculos |
| PUT | /api/personas/:id | Actualiza una persona |
| DELETE | /api/personas/:id | Elimina una persona |

4.4 Vínculos, Pagos, Inbox, Media

| Recurso | Endpoints |
| --- | --- |
| Vínculos | GET/POST /api/vinculos · DELETE /api/vinculos/:id |
| Pagos | GET/POST /api/pagos · DELETE /api/pagos/:id |
| Inbox | GET/POST /api/inbox · PUT /api/inbox/:id · DELETE /api/inbox/:id |
| Media | GET/POST /api/media · DELETE /api/media/:id |

4.5 Dashboard y rendición

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/dashboard/metricas | Métricas generales del sistema en tiempo real |
| GET | /api/dashboard/alertas | Todas las alertas activas ordenadas por urgencia |
| POST | /api/rendicion/generar | Genera rendición mensual para una propiedad y período |

5. Pantallas del sistema

5.1 Inicio — Dashboard ejecutivo

- 6 métricas en tiempo real: propiedades totales, personas, vínculos, bandeja nuevos, cobrado este mes, alertas activas

- Widget de alertas urgentes — semáforo rojo/amarillo/verde

- Widget de bandeja reciente — últimos contactos por canal

- Widget de cartera activa — propiedades con estado

- Widget de cobros del mes — pagos registrados con estado

5.2 Propiedades

- Vista lista/cartera de todas las propiedades con filtros por estado, tipo y zona

- Formulario de alta con tres pestañas: Datos básicos, Estado comercial (multi-selección), Datos económicos

- Detalle de propiedad: muestra propietario y inquilino vinculados, estados, fechas, alertas y media

- Sección de media dentro del detalle con links a Drive/YouTube

- Indicadores de vencimiento con semáforo de colores

5.3 Personas

- Lista de todos los contactos con búsqueda y filtro por rol

- Formulario de alta: nombre, rol, WhatsApp, mail, DNI, ocupación, notas

- Detalle de persona: muestra propiedades vinculadas con su rol en cada una

5.4 Vínculos

- Interfaz para crear relaciones propiedad ↔ persona con rol específico

- Lista de vínculos activos con acceso rápido a propiedad y persona

5.5 Bandeja de contactos

- Lista de todos los contactos entrantes con filtros por estado y canal

- Indicador visual del canal de origen (WhatsApp, Instagram, presencial, referido)

- Formulario de carga rápida con canal, propiedad de interés y mensaje

- Badge en el menú con cantidad de contactos nuevos sin gestionar

5.6 Pagos

- Formulario de registro de pago: propiedad, período, monto, índice aplicado, estado

- Historial completo de pagos con filtros por propiedad y período

- Resumen del mes en curso

5.7 Alertas

- Tres métricas: urgentes / próximas / en orden

- Lista completa de alertas ordenadas por urgencia

- Dos tipos: vencimiento de contrato y actualización por índice pendiente

5.8 Rendición mensual

- Selector de propiedad + período + porcentaje de honorarios

- Generación de documento: propietario, inquilino, pagos del período, honorarios, neto a transferir

- Opción de exportar a PDF para enviar al propietario

- Datos de propietario e inquilino tomados de los vínculos — no se ingresan manualmente

6. Paleta de colores y diseño

El sistema usa la paleta oficial de Gutleber & Asoc. Fondo oscuro estilo dashboard ejecutivo.

| Variable | Hex | Uso |
| --- | --- | --- |
| --carbon | #2C2C2A | Fondo principal, textos sobre fondo claro |
| --stone | #8C7B6B | Color primario de marca, botones, acentos |
| --sand | #C4B09A | Color secundario, textos secundarios, bordes activos |
| --cream | #F0E8DC | Textos sobre fondo oscuro, fondos de tarjetas claras |
| --bg-dark | #1A1A18 | Fondo del body |
| --bg-card | #2C2C2A | Fondo de tarjetas y paneles |
| --bg-inner | #232321 | Fondo de métricas y elementos internos |
| --border | #4A4A48 | Color de bordes |
| --text-primary | #FFFFFF | Títulos y valores principales |
| --text-secondary | #E8E0D4 | Texto de cuerpo general |
| --text-muted | #8C7B6B | Labels y textos de apoyo |
| --ok | #639922 | Estados positivos / al día |
| --warn | #EF9F27 | Alertas próximas |
| --danger | #E24B4A | Alertas urgentes / vencidos |
| --info | #378ADD | Canal Instagram y estados informativos |

Tipografía: font-sans del sistema para el dashboard. Georgia para el logo y la rendición. Tamaño base 13px. Menú con texto blanco (#FFFFFF) bien legible sobre fondo carbón.

7. Autenticación y seguridad

- Login con email y contraseña. Dos usuarios iniciales: Cintia Gutleber y su socio.

- JWT con expiración de 8 horas. Refresh token para sesiones extendidas.

- Todas las rutas de la API protegidas excepto /api/auth/login.

- HTTPS obligatorio en producción mediante Nginx + Let's Encrypt.

- Variables de entorno para credenciales — nunca hardcodeadas en el código.

- CORS configurado solo para el dominio de la firma.

8. Estructura de carpetas del proyecto

gutleber-app/

├── backend/

│   ├── src/

│   │   ├── routes/          # propiedades, personas, vinculos, pagos, inbox, media, auth

│   │   ├── controllers/     # lógica de negocio por entidad

│   │   ├── middleware/      # auth JWT, error handling

│   │   ├── prisma/          # schema.prisma + migrations

│   │   └── utils/           # alertas, rendición, formatos

│   ├── .env                 # variables de entorno

│   └── index.js             # entry point Express

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── pages/           # Inicio, Propiedades, Personas, Vinculos, Inbox, Pagos, Alertas, Rendicion

│   │   ├── components/      # Métricas, Tablas, Formularios, Alertas, Modal

│   │   ├── hooks/           # useAuth, useApi, useAlertas

│   │   ├── api/             # fetch wrappers por entidad

│   │   └── styles/          # tailwind config con la paleta de marca

│   └── vite.config.js

└── README.md

9. Deployment en VPS

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Crear VPS Ubuntu 22.04 en DigitalOcean, Vultr o similar (mínimo 1GB RAM) |
| 2 | Instalar Node.js 20, PostgreSQL 15, Nginx, PM2, certbot |
| 3 | Clonar repositorio del proyecto en /var/www/gutleber-app |
| 4 | Configurar .env con credenciales de base de datos y JWT secret |
| 5 | Ejecutar prisma migrate deploy para crear las tablas |
| 6 | Build del frontend con npm run build |
| 7 | Configurar Nginx: servir frontend estático + proxy /api al backend en puerto 3001 |
| 8 | Obtener SSL con certbot --nginx -d gutleber.com.ar |
| 9 | Iniciar backend con PM2: pm2 start src/index.js --name gutleber-api |
| 10 | Configurar PM2 para inicio automático: pm2 startup && pm2 save |

10. Fases de desarrollo

| Fase | Entregables | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Core | Base de datos PostgreSQL + Prisma schema. API REST completa con autenticación. Dashboard frontend con las 8 pantallas. CRUD completo de todas las entidades. Alertas automáticas. | Alta — arrancar acá |
| Fase 2 — Rendición | Generación de rendición mensual en PDF. Historial de rendiciones por propiedad. Export a PDF con diseño de marca. | Alta |
| Fase 3 — Portal propietario | Subdominio propietario.gutleber.com.ar. Login con enlace único por propiedad. Vista del propietario: estado del contrato, último pago, próxima actualización, documentos. | Media |
| Fase 4 — Automatizaciones | Webhook para recibir mensajes de n8n. Endpoints para disparar notificaciones WhatsApp. Alertas automáticas por vencimiento vía WhatsApp Business API. | Media |
| Fase 5 — Integraciones futuras | API pública documentada para domótica. Webhooks para eventos del sistema. Integración con ZonaProp/Argenprop para publicación. | Baja — futuro |

11. Instrucciones para Claude Code

Arrancá por la Fase 1. En este orden: 1. Inicializá el proyecto con la estructura de carpetas definida en la sección 8. 2. Configurá el backend: Express + Prisma + PostgreSQL. Creá el schema con todas las entidades de la sección 3. 3. Implementá la autenticación JWT. 4. Construí los endpoints de la sección 4 en el orden: propiedades → personas → vínculos → pagos → inbox → media → dashboard. 5. Construí el frontend React con Tailwind. Arrancá por el layout principal (header + nav + routing). 6. Implementá las pantallas en el orden: Inicio → Propiedades → Personas → Vínculos → Bandeja → Pagos → Alertas → Rendición. 7. Usá la paleta de colores de la sección 6. El menú debe tener texto blanco (#FFFFFF) bien legible. 8. El lógica de alertas: vencimiento de contrato < 60 días y actualización por índice < 30 días. El diseño de referencia ya está validado — seguilo sin cambiar la estética.

GUTLEBER & ASOC. · BRIEF TÉCNICO PARA CLAUDE CODE · 2026 · CONFIDENCIAL